Утверждаю:

Глава администрации

Адыге-Хабльского  сельского

поселения

«01» марта 2018 г

______________ Р.Г.Гергов.

ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 год

Историко-градостроительная справка. Аул основан в 1926 году переселенцами из аула Хабез. К концу 1926 года число переселенцев составляло более 100 семей. В 1927 году аул стал официально стали называть аул Адыге-Хабль , что в переводе обозначает «адыгский квартал».Жители аула Адыге-Хабль одними из первых создали свое коллективное хозяйство в 1929 году и назвали его «Красный Октябрь» На фото снизу одни из основателей аула АДЫГЕ-ХАБЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 2018 год объявлен Годом благоустройства Карачаево-Черкесской Республики Адыге-Хабльское сельское поселение расположено в северной части субъекта федерации , в юго-восточной части Адыге-Хабльского муниципального района и является одним из семи муниципальных образований Адыге-Хабльского района. Основной отличительной особенностью расположения СП является его расположение в непосредственной близости от центра Карачаево-Черкесской Республики- г. Черкесск, в 23 километрах. На территории Адыге-Хабльского сельского поселения расположен 1 населенный пункт а.Адыге-Хабль , являющийся районным центром Адыге-Хабльского района. ТерриторияАдыге-Хабльского сельского поселения составляет 47,2 кв.км. В Адыге-Хабле проживает 3930 человек.По национальному составу представлены национальности : абазины, черкесы , ногайцы , карачаевцы ,русские , греки , украинцы , армяне, абхазы , лезгины , чеченцы и др.

Представительный орган – Совет Адыге-Хабльского сельского поселения в количестве 12 депутатов, срок полномочий 5 лет. Всего на территории Адыге-Хабльского сельского поселения  47 улиц. Протяженность дорог составляет 28 километров.

Аул Адыге-Хабль является административным центром Адыге-Хабльского района .

Благоустройство территории Адыге-Хабльского сельского поселения –  одна из приоритетных задач муниципального образования. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей сельского поселения.

Образовательная сеть Адыге-Хабльского сельского поселения представлена

одним  учреждением дошкольного образования

двумя дневными общеобразовательными учреждениями

МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль

МКОУ НОШ а.АдыгеХабль

двумя детско-юношескими спортивными школами

В поселении районный Дом культуры, кинотеатр

Основу системы здравоохранения поселения составляет больничный комплекс МУЗ «Центральная районная больница» на 110 коек и поликлиника  мощностью 375 посещений в смену.

Розничной торговлей и общественным питанием на территории Адыге-Хабльского сельского поселения занимаются хозяйствующие субъекты :

магазины- 27 единиц

торговые центры-2 единицы

аптеки- 4единицы

общедоступные столовые , закусочные -3единицы

столовые , находящиеся на балансе учебных заведений-2единицы

автозаправочные станции-3единицы

Сеть объектов бытового обслуживания территории поселения представлена

единицами :

- объект бытового обслуживания , оказывающий услуги по ремонту и

техобслуживанию транспортных средств -4 единицы

-парикмахерских -3 единицы

- фотоателье- 1 единица

- объект бытового обслуживания , оказывающий услуги по ремонту и

пошиву одежды -2 единицы

На территории Поселения расположена 1  мечеть а.Адыге-Хабль

Жилищный фонд Адыге-Хабльского СП характеризуется следующими показателями:

Количество индивидуальных жилых домов -942 единицы

Количество многоквартирных  жилых домов - 20единиц

Зоны охраны объектов культурного наследия  представлены двумя объектами  местного (муниципального ) значения:

памятник «Огонь вечной славы» , установленный в память советским воинам, погибшим в годы великой Отечественной войны 1941-1945 гг

памятник «участникам афганских событий» , установленный в 2010 году , в     память погибшим воинам-афганцам в конфликте 1979-1989 гг.

В зоне особо охраняемых природных территорий на территории Адыге-Хабльского сельского поселения находятся 1 памятник природы «Луговая степь переходного периода».

В а.Адыге-Хабль имеются три кладбища традиционных захоронений : 2- мусульманские , 1- христианское

На территории поселения расположено крупное промышленное перерабатываюшее  предприятие ,как  ООО «ФХ Фирма Сатурн», мини кирпичный завод , ООО « Сады Карачаево-Черкессии»,

Обобщенная характеристика основных мероприятий

2018 год в Карачаево-Черкесской Республике объявлен Годом Благоустройства.

Придать аулу красивый внешний облик –непростая задача , стоящая перед администрацией нашего поселения , потому , что её нужно решать с учетом природного ландшафта , финансовых возможностей и потребностей населения. Небходимо отметить , что в течении 2017 года на территории нашего поселения в рамках приоритетной программы «Формирование городской комфортной среды»  при поддержке Министерства строительства и ЖКХ КЧР проделана работа по благоустройству площади отдыха и проведения культмассовых мероприятий , которая позднее переименована в «площадь 25-летия Карачаево-Черкесской Республики», проведена работа по ремонту дорог , уличному освещению , которые будут продолжены и в 2018 году.

Для обеспечения Программы благоустройства территории  Адыге-Хабльского сельского поселения предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- по ликвидации несанкционированных свалок;

- по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны , воинам-афганцам

- по санитарной очистке территории;

- по скашиванию травы в летний период вдоль внутри поселковых дорог;

- по озеленению;

- по строительству и  содержание контейнерных площадок.

- приобретение, посадка и уход за однолетними и многолетними цветами

- вывоз ТБО и уборка несанкционированных свалок

- покраска заборов, ограждений

Администрацией Адыге-Хабльского сельского поселения в 2018  году планируется проведение следующих мероприятий по благоустройству территории:

Уточненный ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий благоустройства территории Адыге-Хабльского

сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный Исполнитель, источники финансирования | Срок исполнения, примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ В а. Адыге-Хабль |  |  |
| 1. | Проведение субботников (уборка территории, побелка деревьев , бордюров) на придомовых территориях и территориях прилегающих к организациям и учреждениям | Глава администрации Поселения Р.Г.Гергов, депутатский корпус, жители аула | с 15 апреля 2018 до конца 31октября 2018 года ( один раз в месяц) |
| 2. | Обрезка сухих деревьев , веток (ул.Первомайская, ул.Набережная, аллея по ул.Первомайская и ул.Советская) | Глава администрации поселения Р.Г.Гергов | Апрель 2018 года |
| 3. | Скашивание травы на территории поселения , придомовых территорий | Зам.главыадминистрации поселения Ф.Я.Мазукабзова, местный бюджет -100% собственники домовладений | с 15 апреля 2018 до конца 31октября 2018 года ( по мере необходимости) |
| 4. | Уборка территории кладбищаа. Адыге-Хабль (очистка территории от мусора, завоз грунта, частичный ремонт ограждения) | Имам –Итляшев М жители поселения | В течении года |
| 5. | Высадка саженцев всего -195 шт ул. Советская- аллея -50 шт ул.Первомайская-аллея-50 шт ул.Подгорная-30шт ул.Школьная-20 шт д. площадка ул.Советская-15 ул.Комсомольская-30 штук | Глава администрации поселения Р.Г.Гергов депутатский корпус, руководители организаций, учреждений жители поселения | Согласно срокам посадки деревьев |
| 6. | Озеленение газонов , прилегающих к частным домовладениям , магазинам , административным зданиям, расположенным на территории поселения | собственники домовладений, руководители организаций учреждений Глава администрации поселения Р.Г.Гергов депутатский корпус | С 15 апреля по 15 мая |
| 7. | Установка урн возле торговых точек , закусочных , аптек Количество- 20 штук | Собственники хозяйствующих субъектов | Апрель |
| 8. | Покраска ограждений , лавочек, расположенных на территориях , прилегающих к административным зданиям | Руководители организаций, учреждений | Апрель-май |
| 9. | Покраска ограждений , лавочек, расположенных на дворовых территориях МКД и частных домовладений | Собственники помещений, частных домовладений | Апрель-октябрь 2018 года |
| 10 | Установка уличных светильников всего 70 шт ул.Мира-7 ул.Победы-10 ул.Подгорна-1 ул.Комсомольская-5 ул.Первомайская-6 ул.З.Г.Банова-5 ул.Меджида Адыгешаова-7 ул.Солнечная-4 ул.Полевая-10 ул.Кирпичная-5 | Глава администрации поселения Р.Г.Гергов местный бюджет-100% | В течении 2018 года |
| 12. | Строительство детской площадки по ул.Набережная | Глава администрации поселения Р.Г.Гергов, спонсор спонсорские средства-100% | Май-июнь 2018 года |
| 13 | Ремонт дорог мест.значен ул. Первомайская ул. Школьная ул.Подгорная ул.Набережная | Глава администрации поселения Р.Г.Гергов, местный бюджет-100% | Апрель-май 2018 года |
| 14. | Участие в районном муниципальном смотре-конкурсе «Лучший дом», «Лучший населенный пункт» | Глава администрации поселения Р.Г.Гергов | с 16.02.2018 года по 15.10.2018 |

Сбор мусора на территории сельского поселения (проведение субботников с привлечением жителей аула).

Администрацией Адыге-Хабльского сельского поселения организуются субботники по санитарной уборке мусора на территории сельского поселения, с привлечением жителей аула для уборки придомовых территорий, а также организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения для уборки общественных территорий и мест массового пребывания людей.

Сбор мусора  на территории сельского поселения производится в период субботников с апреля по ноябрь месяцы, с привлечением  организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения. А также проводятся санитарные дни по организациям и администрации сельского поселения каждую пятницу недели.

21 апреля – субботник совместно с жителями, учащимися школ, с привлечением всех форм организаций. Будет производиться очистка от мусора пойма реки, территории при въезде в населенный пункт, побелка деревьев и бордюров, разбивка цветников.

Необходимые материалы:

- Известь- 3000кг.

- Экскаватор – 5-6ч.

- Техника для вывоза мусора -5ч.

- Мусорные пакеты – 1500 руб.

- Краска для покраски забора-25 банок

- Зеленые насаждения-195шт.

Ответственный за выполнение работ – Глава сельского поселения  Гергов Р.Г.

Финансирование- местный бюджет-100%

Администрацией Адыге-Хабльского сельского поселения проводятся работы по санитарной очистке территориии в русле реки спривлечением техники и жителей сельского поселения.

На собраниях граждан по месту жительства доводится информация по недопущению размещения отходов в неустановленных местах и в руслах рек.

Работы будут производиться в апреле и ноябре месяце.

Ответственный за выполнение работ – председатель Совета поселения – Карданов М.Н.

Ремонт дорог местного значения.

На территории Адыге-Хабльского сельского поселения планируется в 2018 году произвести работы по ремонту дорог общей протяженностью – 7900 метров при участии «КЧР Автодор»

-Ул.Ус.Пчелосовхоз- протяженность  1200 м, покрытие гравийное

-Ул.Красная- протяженность 250 м, покрытие гравийное

-Ул.Набережная- протяженность 1500 м, покрытие гравийное

-Ул.Мостовая- протяженность 350 м, покрытие гравийное

-Ул.Спортивная-протяженность 500 м,покрытие гравийное

-Ул.Школьная-протяженность 100 м,покрытие гравийное

-Ул.МеджидаАдыгешаова-протяженность 500 м,покрытие гравийное

-Ул.Садовая-протяженность 700 м,покрытие гравийное

-Ул.Подгорная-протяженность 1400 м,покрытие гравийное

-Ул.Победы-протяженность 350 м,покрытие гравийное

Ответственный за выполнение работ – глава администрации сельского поселения – Гергов Р.Г.

Уличное освещение

Установка уличных светильников всего 70 шт

ул.Мира-7

ул.Победы-10

ул.Подгорна-1

ул.Комсомольская-5

ул.Первомайская-6

ул.З.Г.Банова-5

ул.Меджида Адыгешаова-7

ул.Солнечная-4

ул.Полевая-10

ул.Кирпичная-5

Ответственный за выполнение работ – глава администрации сельского поселения – Гергов Р.Г.

Финансирование –местный бюджет-100%

Осуществление контроля за торговыми точками, рекламными конструкциями и вывеской на территории поселения.

На территории поселения за содержание, благоустройство территории прилегающей к торговой точке, оформление вывесок несут ответственность владельцы торговых точек, контроль осуществляет администрация сельского поселения.

Срок исполнения – каждый квартал текущего года.

Ответственной исполнитель –Глава администрации сельского поселения Гергов Р.Г.

Обрезка и спиливание сухостойных деревьев на территории населенных пунктов

Планируется проведение работ по обрезке и спиливанию сухостойных, аварийно-опасных деревьев, на территории всех населенных пунктов сельского поселения, которые могут причинить вред жизни и здоровью или нанести материальный ущерб жителям поселения. Также планируется санитарное спиливание деревьев вдоль трассы при въездах в населенные пунктыв целях безопасности людей и животных.

Время исполнения работ запланировано на апрель 2018 года.

Ответственный за выполнение работ – глава администрации сельского поселения – Гергов Р.Г

Скашивание травы на территории сельского поселения.

На территории всех населенных пунктов поселения будет проводиться плановое скашивание травы по обочинам дорог, на придомовых территориях, на прилегающих территориях к местам массового пребывания людей.

Скашивание травы на территории поселения будет проводиться в апреле-октябре  2018 года.

Ответственные за выполнение работ – глава сельского поселения – Гергов Р.Г., руководители всех предприятий и организаций, расположенных на территории поселения.

Приложение 1

СПИСОК ДЕПУТАТОВ

АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| Наименование округа ,улиц населенного пункта | Ф.И.О ответственных депутатов |
| --- | --- |
| 1 округ ул.Кирпичная ул.Набережная - от ул.Кирпичная до ул.Пушкина ул.Первомайская - от ул.Кирпичная до ул.Пушкина ул.Мостовая ул Пушкина- от ул.Набережная до ул.Комсомольская по четной стороне Центр округа: Кирпичный завод | Карданов М.Н. |
| 2 округ ул.Комсомольская - от ул.Подгорная до ул.Пушкина по обе стороны; ул.Комсомольская - от ул. Пушкина до ул.Советская по четной стороне ул.Подгорная- от начала до ул.Советская по обе стороны ул.Пушкина - от ул. Набережная до ул.Комсомольская по нечетной стороне ул.Советская - от ул. Комсомольская до ул. Подгорная ул.Пушкина - от ул.Комсомольская до конца по обе стороны Центр округа: Районная больница | Кемов А.Л. |
| 3 округ Пер. Больничный ул.Комсомольская - от ул. Пушкина до ул.Советская по нечетной стороне ул.Первомайская - от ул.Пушкина до ул.Советская ул.Набережная – от ул. Пушкина до ул.Советская ул:Подгорная – от ул.Советская до ул. Школьная по обе стороны ул.З-Г.Банова - от ул. Набережная до ул. Гашокова по обе стороны ул.Комсомольская – от ул.Советская до ул. Школьная по четной стороне ул.Школьная - от ул. Комсомольская до ул.Солнечная Центр округа: Кинотеатр | Темирдашев А.А. |
| 4 округ ул.Комсомольская, 33 ул. 3-Г.Банова 2, 9, 10, 16, 17, 19 ул.Гашокова 4, 5, 6, 7 Центр округа: Дворец культуры | Кужева Г.К. |
| 5 округ ул.Советская 1,3,5, ул.Набережная 22 ул.Первомайская 53, 57 ул.Первомайская - от ул.Советская до ул. 3-Г.Банова | Микитова М. К-Г. |
| 6 округ ул.Комсомольская , 43, 43А, 43Б, ул.Школьная 27 Центр округа: жилой дом ул.Комсомольская, 43А. | Шавтиков М.Х. |
| 7 округ ул. 3-Г.Банова- от ул.Комсомольскаядо ул.Подгорная по обе стороны ул.Набережная - от ул. 3-Г.Банова до ул.Степной ул.Первомайская - от ул. 3-Г.Банова до ул.Степной по обе стороны ул.Гашокова - от ул.3-Г.Банова до ул. Школьная по обе стороны ул.Школьная - от ул.Набережная до ул. Комсомольская (кроме жил. Дома по ул. Школьная 27) ул.Степная- от ул.Набережная до ул.Первомайская- по четной стороне. ул.Красная - от ул.Набережнаядо ул. Первомайская - по обе стороны Центр округа: СОШ Ул. 3-Г.Банова- от ул.Комсомольскаядо ул.Подгорная по обе стороны ул.Набережная - от ул.3-Г.Банова до ул.Степной ул.Первомайская - от ул. 3-Г.Банова до ул.Степной по обе стороны ул.Гашокова - от ул. 3-Г.Банова до ул. Школьная по обе стороны ул.Школьная - от ул.Набережная до ул. Комсомольская (кроме жил. Дома по ул Школьная 27) ул.Степная- от Ул.Набережная до ул.Первомайская- по четной стороне. ул.Красная - от ул.Набережнаядо ул. Первомайская - по обе стороны Центр округа: СОШ | Дохов А.Р. |
| 8 округ ул.Набережная - от ул.Степнойдо ул. Мира по обе стороны ул. Первомайская - от ул. Степной до ул. Мира ул.Садовая - от ул.Набережная до ул. Первомайская ул.Степная- от Ул.Набережная до ул.Первомайская- по нечетной стороне Центр округа: Пожарная часть | Хашукаев В. Ю. |
| 9 округ ул.Набережная - от ул. Мира до конца ул.Победы - полностью ул.Мира- от ул.Набережная до ул. Первомайская Центр округа: жил. Дом Шхагошева И. | Кяков А.А. |
| 10 округ ул.Первомайская - от ул. Мира до конца ул.Мира - от ул. Первомайская до конца (включая РЭС) ул.Гашокова - от ул. Школьная до ул. Мира ул.Садовая - от ул. Первомайская до ул.Подгорная по обе стороны Центр округа: Райполиклиника | Адыгешаов Б.Ш. |
| 11 округ ул.Комсомольская - от ул.Школьная до конца ул.Подгорная - от ул.Школьная до конца ул.Гашокова - от ул. Мира до конца ул.Степная - от ул. Первомайской до конца по обе стороны Центр округа: жил. Дом Наврозова П.Ф. | Шебзухов Э.М. |
| 12 округ ус.Пчелосовхоз - полностью ул.Космонавтов- полностью ул.Полевая - полностью ул.Солнечная - полностью Центр округа: Пчелосовхоз | Аджибеков А.А. |