Утверждаю

Глава администрации

Старо-Кувинского СП

_________А.З. Капов

«26» февраля 2018г.

П А С П О Р Т

благоустройства территории

Старо-Кувинского сельского поселения

Адыге-Хабльского муниципального района

Благоустройство территории поселения – это  комплекс предусмотренных правилами благоустройства мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Благоустройство территории  Старо-Кувинского сельского поселения – важнейшая составная часть потенциала муниципалитета и одна из приоритетных задач муниципального образования. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей сельского поселения.

Старо-Кувинское сельское поселение расположено в юго-западной части Адыге-Хабльского района, западнее его административного центра, а.Адыге-Хабль. На юге Старо-Кувинское сельское поселение граничит с Вако-Жилевским сельским поселением, на западе с Грушкинским сельским поселением, на севере – с Эрсаконским сельским поселением, на востоке – с Апсуанским сельским поселением Адыге-Хабльского района. На юго-востоке граница Старо-Кувинского сельского поселения проходит по границе Адыге-Хабльского района с Ногайским районом КЧР.

Границы и площадь Старо-Кувинского сельского поселения необходимо будет уточнить и откорректировать по итогам проведения землеустроительных работ на местности с обязательной постановкой границ МО на кадастровый учет.

На территории сельского поселения проживает 1320 человек, в том числе:

- моложе трудоспособного возраста - 160 человек;

- трудоспособные – 630 человек;

- старше трудоспособного возраста – 530 человек.

На территории  сельского поселения проживают представители 7 национальностей:

Абазины - 1052человек,

Черкесы - 260 человек,

Ногайцы –1 человек,

Русские - 3 человека,

Карачаевцы - 1 человек,

Армяне – 2 человека,

Чеченцы-12 человек

Представительный орган – Совет Старо-Кувинского сельского поселения в количестве 7 депутатов, срок полномочий 5 лет. Площадь территории Старо-Кувинского сельского поселения составляет 39,22 км2.

Всего на территории Старо-Кувинского сельского поселения 19 улиц.

Старо-Кувинское сельское поселение расположено в северной части Карачаево-Черкесской Республики, которая характеризуется полого-волнистой равниной, пересекаемой с юга на север рекой Большой Зеленчук. Старо-Кувинское сельское поселение имеет преимущественное развитие сельского хозяйства, в особенности растениеводства.

На территории Старо-Кувинского сельского поселения расположены следующие организации и предприятия.

- МКОУ СОШ «им. академика Н.Б.Экба» на 320 учащихся,

- Детский сад «Амара» на 50 воспитанников,

- Отделение связи,

- Фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещений в день,

- Сельская библиотека,

- Исторические и природные памятники:

1) Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой                                               Отечественной войны 1941-1945гг.;

- Магазины:

а) смешанные – 6 шт.,

Администрацией Старо-Кувинского сельского поселения в 2018 и на плановый период до 2022 года планируется проведение мероприятий по благоустройству территории Старо-Кувинского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

общих мероприятий благоустройства территории Старо-Кувинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории Дома культуры | Заместитель главы администрации А.А. Дзыба | 2018 год |
| 2. | Благоустройство территории ФОКа | Заместитель главы администрации А.А. Дзыба | 2018 год |
| 3. | Проведение уличного освещения по ул. Октябрьская | Глава администрации А.З. Капов | 2018 год |
| 4. | Установка аншлагов (наименование улиц с нумерацией) | Заместитель главы администрации А.А. Дзыба | 2018 год |
| 5. | Реставрация существующей стелы при въезде в а.Старо-Кувинск | Депутаты сельского поселения и жители аула | 2018 год |
| 4. | Ремонт дорог местного значения по улицам: - им. Софьи Шенкао - Широкая - Солнечная - Зеленая | Глава администрации А.З. Капов | 2018 год |
| 5. | Скашивание травы на территории сельского поселения | Заместитель главы администрации А.А. Дзыба | 2018 год |
| 6. | Сбор мусора на территории сельского поселения (проведение субботников с привлечением жителей аула) | Заместитель главы администрации А.А. Дзыба и депутаты сельского поселения | 2018 год |
| 7. | Ликвидация несанкционированных свалок | Глава администрации А.З. Капов и депутаты сельского поселения | 2018 год |

Описание основных мероприятий

по благоустройству территории Старо-Кувинского сельского поселения

- Благоустройство территории Дома культуры

В центре аула Старо-Кувинск запланировано строительство Дома культуры.

Планируется выполнение следующих работ:

- обустройство тротуаров;

- установка скамеек – 10шт.;

- установка урн – 10шт.;

- озеленение;

- установка светильников – 15шт.;

- укладка тротуарной плитки;

- обустройство парковки;

- установка ограждения.

- Благоустройство территории ФОКа

Планируется выполнение следующих работ:

- обустройство тротуаров;

- установка скамеек – 4шт.;

- установка урн – 4шт.;

- установка светильников – 4шт.;

- озеленение.

- Уличное освещение

На территории Старо-Кувинского сельского поселения планируется в 2018 году проведение уличного освещения по ул. Октябрьская, протяженность 3,5км.  и установка 50 светильников уличного освещения.

Необходимые материалы:

- Кабель СИБ 2х16  3,5 км.;

- Светильники – 50шт.;

- Лампы светодиодные – 50шт.;

- Кронштейны – 50шт.;

- Датчики освещенности – 50шт.;

- Счетчики электрические – 5шт.;

- Монтажные работы.

Предварительная стоимость работ составляет 400 000 рублей.

- Установка аншлагов (наименование улиц с нумерацией)

На перекрестках с главной дорогой планируется установить аншлаги с наименованиями улиц и нумераций домов следующих улиц:

- Зеленчукская;

- Зеленая;

- Солнечная;

- Абазинская;

- Широкая;

- Абхазская;

- Трудовая;

- Вольная;

- Черкесская;

- Садовая;

- Набережная;

- Октябрьская.

- Реставрация существующей стелы при въезде в а.Старо-Кувинск

Планируется реставрация стелы при въезде в аул.

Необходимые материалы:

1.	Цемент - 20м.

2.	Краска красная – 3 б.

- Ремонт дорог в а. Старо-Кувинск

На территории Старо-Кувинского сельского поселения планируется в 2018 году произвести работы по ремонту дорог общей протяженностью – 977,5 метров.

Планируется произвести ремонт сельских дорог протяженностью 977,5 метров в период с июня по октябрь 2018 года.

-ул. им. Софьи Шенкао - протяженность  225,5м, площадь – 1128,5м2 , покрытие гравийное;

-ул. Широкая - протяженность 296м, площадь – 1479м2, покрытие гравийное;

-ул. Солнечная - протяженность 236м, площадь – 1180,5м2,  покрытие гравийное;

-ул. Зеленая - протяженность 220м, площадь – 1099,5м2,  покрытие гравийное.

- Скашивание травы на территории  сельского поселения.

На территории Старо-Кувинского сельского поселения будет проводиться плановое скашивание травы по обочинам дорог, на придомовых территориях, на прилегающих территориях к местам массового пребывания людей, на территории школы и других организаций.

Стоимость работ составляет 15 000 рублей.

Ответственные за выполнение работ – заместитель главы администрации Дзыба А.А., начальник филиала Автодор «Адыге-Хабльский» Найманов К.Л., руководители всех организаций, расположенных на территории Старо-Кувинского сельского поселения.

- Сбор мусора на территории сельского поселения (проведение субботников с привлечением жителей аула)

Администрацией Старо-Кувинского сельского поселения организуются субботники по санитарной уборке мусора на территории сельского поселения, с привлечением жителей аула для уборки придомовых территорий, а также организаций, расположенных на территории сельского поселения для уборки общественных территорий и мест массового пребывания людей.

Сбор мусора  на территории сельского поселения производится в период субботников в апреле и ноябре месяце, с привлечением  организаций, расположенных на территории сельского поселения. Сбор мусора в пойме реки, территории при въезде в населенный пункт.

Необходимые материалы:

- Мусорные пакеты – 100шт.

- Техника для вывоза мусора -5ч.

- Ликвидация несанкционированных свалок

На собраниях до граждан доводится информация по недопущению размещения отходов в неустановленных местах.

Для ликвидации несанкционированных свалок необходим грейдер на 5-6 часов.