ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________ 20___ г.	     	         №____

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Адыге-Хабльского муниципального района на 2018-2022 гг.»

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию от 21 ноября 2016 года №10 в целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2022 гг.» (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава Администрации

Адыге-Хабльского

муниципального района                                                           Э.В. Дерев

Проект

Приложение к постановлению

администрации Адыге-Хабльского

муниципального района,

Карачаево-Черкесской Республики

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории

Адыге-Хабльского муниципального района на 2018-2022 гг.»

- Паспорт муниципальной программы

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Адыге-Хабльского муниципального района на 2018-2022 гг.»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Адыге-Хабльского муниципального района на 2018-2022 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Адыге-Хабльского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Адыге-Хабльского муниципального района |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Адыге-Хабльского муниципального района |
| Основные цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории сельских поселений Адыге-Хабльского муниципального района |
| Основные задачи Программы | - повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий сельских поселений Адыге-Хабльского муниципального района; - усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий сельских поселений Адыге-Хабльского муниципального района; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - реконструкция уличного освещения; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселениях и на свободных территориях; |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет ______тыс. руб., из них средства местного бюджета – ______ тыс. руб. средства республиканского бюджета - _______ тыс. руб., средства федерального бюджета - ________ тыс. руб., в том числе по годам ее реализации: 2018 год – 3714,2 тыс. рублей; 2019 год – тыс. рублей; 2020 год – тыс. рублей; 2021 год – тыс. рублей; 2022 год – тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - определение перспективы улучшения благоустройства поселений Адыге-Хабльского муниципального района; - улучшение состояния территорий поселений Адыге-Хабльского муниципального района; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселений Адыге-Хабльского муниципального района; - совершенствование эстетического состояния территорий поселений Адыге-Хабльского муниципального района; - увеличение площади благоустроенных детских площадок в поселениях Адыге-Хабльского муниципального района; - увеличение количества светильников уличного освещения; - благоустроенность поселений Адыге-Хабльского муниципального района; - оснащение малыми архитектурными формами территорий городских и сельских поселений Адыге-Хабльского муниципального района |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы

сектора благоустройства сельских поселений

Адыге-Хабльского муниципального района

Основные понятия, используемые в Муниципальной программе:

благоустройство территории - предусмотренный правилами благоустройства территорий муниципального образования комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

к минимальному перечню планируемых мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий отнесены:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых и общественных территорий;

обеспечение садово-парковой мебелью, урнами

к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий отнесены:

оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга

ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

обеспечение малыми архитектурными формами (далее - МАФ);

иные виды работ:

общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки);

заинтересованные лица - собственники помещений многоквартирных домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

трудовое участие заинтересованных лиц - выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительных перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки заинтересованными лицами (субботник, окрашивание элементов благоустройства, демонтаж существующего оборудования, высадка растений, создание клумб).

К ключевым проблемам территории, на которых предполагается реализация мероприятий по благоустройству, относится следующее:

низкий уровень благоустройства территорий общего пользования;

низкий уровень экономической привлекательности территории из-за наличия инфраструктурных проблем;

отсутствие заинтересованности и участия граждан к реализации мероприятий, направленных на благоустройство общественных и дворовых территорий;

выявленные по итогам проведенной инвентаризации общественные и дворовые территории, подлежащие благоустройству.

Для решения данной проблемы необходимо реализовать данную Муниципальную программу, разработанную с учетом проведенной на территории Адыге-Хабльского муниципального района оценки потребностей и спроса населения в реализации комплексных проектов благоустройства.

Комплексное благоустройство территории муниципального образования является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей района.

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

По итогам проведения мониторинга сферы благоустройства сельских поселений Адыге-Хабльского муниципального района, численность населения, в которых составляет более 1000 человек, требуют благоустройства 7 общественных территорий, общей площадью почти 29060 кв.м. Требуют благоустройства 10 дворовых территорий.

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей района и требует скорейшей модернизации.

Дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных пространств требуют проведения необходимых работ. На текущий момент к ним относятся:

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

восстановление дворового освещения;

приобретение малых архитектурных форм (урн, скамеек);

оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование территорий с учетом требований для комфортного проживания маломобильных групп населения: пандусы, съезды, опорные поручни, специальное оборудование детских и спортивных площадок.

Проведенный анализ сферы благоустройства показал необходимость системного решения проблемы благоустройства сельских поселений района.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и физически ослабленных лиц. При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципальных образований необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства сельских поселений района разработана данная Муниципальная программа.

2. Приоритеты в сфере благоустройства территории городских и сельских поселений Адыге-Хабльского муниципального района, цели и задачи, целевые показатели, основные мероприятия Муниципальной программы

Приоритеты и цели в сфере реализации Муниципальной программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию от 21 ноября 2016 года №10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Основной целью Муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории сельских поселений Адыге-Хабльского муниципального района.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий сельских поселений  Адыге-Хабльского муниципального района;

развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения;

повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка;

усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельских поселений Адыге-Хабльского муниципального района.

Перечисленные цели и задачи являются составной частью общенациональной системы целей и задач, направленных на ускорение темпов социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики.

Для оценки эффективности поставленных задач в Муниципальной программе предусмотрено применение следующих целевых показателей:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в течение отчетного года;

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования в течение отчетного года;

площадь благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве в течение отчетного года;

доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

количество реализованных в отчетном году, проектов обустройства мест массового отдыха населения по Муниципальной программе.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей представлены в форме 1 приложения 1 к Муниципальной программе.

Одним из основных индикаторов эффективности работы органов исполнительной власти и местного самоуправления в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» является показатель комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий муниципальных образований, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности этих территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения поставленных задач в Муниципальной программе предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1. Бюджетные ассигнования в бюджет Адыге-Хабльского муниципального района на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

основное мероприятие 2. Бюджетные ассигнования в бюджет Адыге-Хабльского муниципального района на поддержку благоустройства общественных территорий.

основное мероприятие 3. Бюджетные ассигнования в бюджет Адыге-Хабльского муниципального района на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (парков, скверов и т.п.).

основные мероприятия представлены в форме 2 приложения 1 к Муниципальной программе.

3. Сроки реализации Муниципальной программы

Сроки реализации Муниципальной программы – 2018 -2022 гг.

4. Сведения о подпрограммах Муниципальной программы

Подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы, не имеется.

5. Сведения о ведомственных программах,

включенных в состав Муниципальной программы

Ведомственных программ, включенных в состав Муниципальной программы, не имеется.

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Муниципальной программы

В рамках реализации Муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств федерального бюджета, республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, местных бюджетов муниципальных образований, направляемых на реализацию основных мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Способами ограничения финансово-экономических рисков выступают:

ежеквартальное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Законодательные риски, связанные с изменение либо с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Административные риски, связанные с неэффективным управлением за реализацией программных мероприятий, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Муниципальной программы, несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Муниципальной программы, недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках реализации Муниципальной программы, разрозненные действия исполнительных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, недостаточная оперативность корректировки хода реализации Муниципальной программы при возникновении внешних рисков реализации Муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации  Муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Муниципальной программы;

создание системы мониторингов реализации Муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Муниципальной программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Муниципальной программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками:

оперативный мониторинг хода реализации Муниципальной программы;

оптимизация расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Муниципальной программы;

оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Муниципальной программы;

своевременная корректировка основных мероприятий Муниципальной программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий Муниципальной программы в отчетном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности её реализации в отчетном периоде.

В рамках мер по предотвращению рисков разработан комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий Муниципальной программы.

Сводный анализ рисков и мер по их минимизации при реализации

Муниципальной программы

| Наименование рисков | Вероятность | Сила влияния | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| - Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием Муниципальной программы, возможным уменьшением объема средств бюджетов всех уровней |  |  |  |
| Снижение объемов средств бюджетных ассигнований в бюджет Адыге-Хабльского муниципального района из регионального бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования, снижение объемов работ, корректировка мероприятий, определение первоочередных мероприятий |
| Недофинансирование со стороны местных бюджетов | Высокая | Средняя | Создание стимулов для участия городских и сельских поселений, заинтересованных организаций и физических лиц в реализации Муниципальной программы, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Законодательные риски, связанные с изменением либо несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Изменения федерального и республиканского законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Снижение актуальности мероприятий Муниципальной программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий Муниципальной программы, перераспределение средств между мероприятиями Муниципальной программы |
| Социальные риски, связанные с человеческим фактором, с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий |  |  |  |
| Недоверие со стороны собственников жилых помещений многоквартирных домов в части доступности мероприятий Муниципальной программы | Средняя | Средняя | Повышение открытости за счет информирования об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер государственной поддержки |
| Невостребованность мероприятий Муниципальной программы в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, муниципальные образования, встречи, семинары) |
| Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий Муниципальной программы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| - Риски, связанные с недостоверностью информации |  |  |  |
| Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с городскими и сельскими поселениями, проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки Программных мероприятий и целевых показателей |
| Риски, связанные с негативными природными явлениями |  |  |  |
| Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, землетрясения) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий региональных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, местного самоуправления по преодолению препятствий |

7. Ресурсное обеспечение и сведения о средствах республиканского

бюджета, использование которых предполагается в рамках

реализации мероприятий Муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий Муниципальной программы являются средства республиканского бюджета (по согласованию), городских и сельских поселений.

Межбюджетные трансферты регионального бюджета предоставляются в форме ассигнований и иных межбюджетных трансфертов бюджету Адыге-Хабльского муниципального района на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды;

Средства регионального бюджета (по согласованию) включены в консолидированный бюджет Адыге-Хабльского муниципального района и используются на предоставление ассигнований на формирование городской среды, в том числе:

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования населенных пунктов;

на обустройство мест массового пользования населения (городских парков).

Общий объем финансирования Муниципальной программы за счет всех источников составит _________ тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, планируемых к привлечению из регионального бюджета (по согласованию 95% от общей стоимости работ) - _________ тыс. рублей

за счет средств бюджетов муниципальных образований (2% от общей стоимости работ) - _________ тыс.рублей

Объемы финансирования подлежат ежеквартальному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на плановый период.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации мероприятий представлены в форме 7 приложения 1 к Муниципальной программе.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной

программы, характеристика вклада Адыге-Хабльского муниципального района в достижение результатов Приоритетного проекта

В целях реализации современных комплексных подходов к формированию современной городской среды и решения проблем по благоустройству населенных пунктов Адыге-Хабльского муниципального района необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы благоустройства придомовых территорий и территорий общего пользования, обеспечение их функционального преобразования с учетом современных тенденций и требований окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, увеличению объема инвестиций, повышению качества и доступности городской среды, в том числе и для маломобильных групп населения.

Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, возможно, будет осуществить путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий Муниципальной программы.

Реализация Муниципальной программы осуществляется с привлечением ассигнований регионального бюджета Карачаево-Черкесской Республики, бюджетов муниципальных образований Адыге-Хабльского муниципального района и иных источников. План реализации Муниципальной программы представлен в приложении 2 к Муниципальной программе.

В результате реализации Муниципальной программы согласованные действия Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством, позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей Адыге-Хабльского муниципального района.

Реализация Муниципальной программы позволит:

создать качественную среду для проживания в сельских поселениях, оптимально раскрывающую инвестиционный потенциал территории Адыге-Хабльского муниципального района;

увеличить долю благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории сельских поселений Адыге-Хабльского муниципального района;

улучшить условия проживания, повышение комфортности городской среды;

улучшить внешний облик населенных пунктов Адыге-Хабльского муниципального района;

привлечь жителей к участию в решении проблем благоустройства;

повысить уровень ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий Муниципальной программы;

повысить качество и доступность городской среды для маломобильных групп населения.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Форма 1

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей Муниципальной программы

Наименование Муниципальной программы - «Формирование современной городской среды на территории Адыге-Хабльского муниципального района на 2018-2022 гг.»

Ответственный исполнитель – администрация Адыге-Хабльского муниципального района  Карачаево-Черкесской Республики

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество и площадь дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству до 2022 года (в отчетном году); | ед. | 10 |
| 2. | Доля дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве до 2022 года; | % | 100 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований до 2022 года (в отчетном году); | ед. | 7 |
| 4. | Площадь общественных территорий муниципальных образований нуждающихся в благоустройстве до 2022 года (в отчетном году); | кв.м | 29060 |
| 5. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования; | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. | % |  |

*Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года, при разработке Государственной программы показатели указываются вплоть до 2022 года.

Форма 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий Муниципальной программы

Наименование Муниципальной программы - «Формирование современной городской среды  на территории Адыге-Хабльского муниципального района на 2018-2022 гг.»

Ответственный исполнитель - администрация Адыге-Хабльского муниципального района  Карачаево-Черкесской Республики

| Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Целевой показатель основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1. ассигнований на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2018-2022 гг. | 2018 -2022 гг. | Комплексное благоустройство придомовых территорий муниципальных образований нуждающихся в благоустройстве | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве |
| Мероприятие 1.1. ассигнования на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов а. Адыге-Хабль | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2018 год | 2018 год | Благоустройство 1 (одной) дворовых территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля дворовых территорий МКД а. Адыге-Хабль, подлежащих благоустройству в отчетном году |
| Мероприятие 1.2. ассигнования на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов а. Адыге-Хабль | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2019 год | 2019 год | Благоустройство 2 (одной) дворовых территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля дворовых территорий МКД а. Адыге-Хабль, подлежащих благоустройству в отчетном году |
| Мероприятие 1.3. ассигнования на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов а. Адыге-Хабль | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2020 год | 2020 год | Благоустройство 3 (двух) дворовых территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля дворовых территорий МКД а. Адыге-Хабль, подлежащих благоустройству в отчетном году |
| Мероприятие 1.4. ассигнования на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов а. Адыге-Хабль | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2021 год | 2021 год | Благоустройство 2 (двух) дворовых территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля дворовых территорий МКД а. Адыге-Хабль, подлежащих благоустройству в отчетном году |
| Мероприятие 1.5. ассигнования на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов а. Адыге-Хабль | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2022 год | 2022 год | Благоустройство 2 (двух) дворовых территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля дворовых территорий МКД а. Адыге-Хабль, подлежащих благоустройству в отчетном году |
| Основное мероприятие 2. ассигнования на поддержку благоустройства территорий общего пользования, в том числе: | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2018-2022 гг. | 2018 -2022 гг. | Комплексное благоустройство территорий общего пользования муниципальных образований нуждающихся в благоустройстве | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния общественных территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля общественных территорий в общей площади общественных территорий муниципальных образований |
| Мероприятие 2.1. ассигнования на поддержку благоустройства территорий общего пользования а. Адыге-Хабль | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2018 год | 2018 год | Благоустройство 1 (одной) общественных территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля общественных территорий в общей площади общественных территорий а. Адыге-Хабль (восточная часть) |
| Мероприятие 2.2. Субсидии на поддержку благоустройства территорий общего пользования а. Старо-Кувинск | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2018 год | 2018 год | Благоустройство 1 (одну) общественных территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля общественных территорий в общей площади общественных территорий а. Старо-Кувинск |
| Мероприятие 2.3. Субсидии на поддержку благоустройства территорий общего пользования а. Вако-Жиле | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2018 год | 2018 год | Благоустройство 1 (одной) общественных территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля общественных территорий в общей площади общественных территорий а. Вако-Жиле |
| Мероприятие 2.4. Субсидии на поддержку благоустройства территорий общего пользования а. Эрсакон | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2018 год | 2018 год | Благоустройство 1 (одной) общественной территории | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля общественных территорий в общей площади общественных территорий а. Эрсакон |
| Мероприятие 2.5. Субсидии на поддержку благоустройства территорий общего пользования с. Садовое | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2018 год | 2018 год | Благоустройство 1 (одной) общественных территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля общественных территорий в общей площади общественных территорий с. Садовое |
| Мероприятие 2.6. Субсидии на поддержку благоустройства территорий общего пользования а. Адыге-Хабль | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2019 год | 2019 год | Благоустройство 1 (одной) общественных территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля общественных территорий в общей площади общественных территорий а. Адыге-Хабль (юго-западная часть) |
| Мероприятие 2.7. Субсидии на поддержку благоустройства территорий общего пользования а. Старо-Кувинск | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2019 год | 2019 год | Благоустройство 1 (одной) общественных территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля общественных территорий в общей площади общественных территорий а. Старо-Кувинск |
| Мероприятие 2.8. Субсидии на поддержку благоустройства территорий общего пользования а. Адыге-Хабль | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2020 год | 2020 год | Благоустройство 1 (одной) общественных территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля общественных территорий в общей площади общественных территорий а. Адыге-Хабль |
| Мероприятие 2.9. Субсидии на поддержку благоустройства территорий общего пользования а. Адыге-Хабль | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2021 год | 2021 год | Благоустройство 1 (одной) общественных территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля общественных территорий в общей площади общественных территорий а. Адыге-Хабль |
| Мероприятие 2.10. Субсидии на поддержку благоустройства территорий общего пользования а. Эрсакон | администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2022 год | 2022 год | Благоустройство 1 (одной) общественных территорий | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Доля общественных территорий в общей площади общественных территорий а. Эрсакон |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Муниципальной программы за счет средств республиканского бюджета

Карачаево-Черкесской Республики

Наименование Муниципальной программы - «Формирование современной городской среды на территории Адыге-Хабльского муниципального района на 2018-2022 гг.»

Ответственный исполнитель – администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Финансовые средства регионального бюджета Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Адыге-Хабльского муниципального района на 2018-2022 гг.» | администрация Адыге-Хабльского муниципального района | 3714,2 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | ассигнования на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | администрация Адыге-Хабльского муниципального района | 438600 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | ассигнования на поддержку по обустройству территорий общего пользования | администрация Адыге-Хабльского муниципального района | 3275,6 |  |  |  |  |

Форма 7

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование Муниципальной программы - «Формирование современной городской среды на территории Адыге-Хабльского муниципального района на 2018-2022 гг.»

Ответственный исполнитель - администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

| Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, гос. заказчик - координатор, участники | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего 2018-2022 годы | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Формирование современной городской среды в Адыге-Хабльском муниципальном районе на 2018-2022 годы» | Ответственный исполнитель, Государственный заказчик координатор - администрация Адыге-Хабльского муниципального района; участники: органы местного самоуправления (по согласованию) | Всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный бюджет - 95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований (по согласованию) - 2% |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 ассигнования на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | администрация Адыге-Хабльского муниципального района | Всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный бюджет (по согласованию) - 95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований - 2% |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 2 Субсидии на поддержку благоустройства территорий общего пользования | Министерство строительства и ЖКХ КЧР органы местного самоуправления (по согласованию) | Всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет - 95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований (по согласованию) - 2% |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Муниципальной программе

П Л А Н

реализации Муниципальной Программы

Наименование Муниципальной программы - «Формирование современной городской среды на территории Адыге-Хабльского муниципального района на 2018-2022 гг.»

Ответственный исполнитель Муниципальной программы - администрация Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации | Ожидаемый непосредственный результат | Целевой показатель, для достижения, которого выполняется мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий) на территории Адыге-Хабльского муниципального района на 2018-2022 гг.» | Дерев Эдуард Вячеславович- Глава администрации Адыге-Хабльского муниципального района | 2018 год | Создание качественной городской среды в муниципальных образованиях, оптимально раскрывающей инвестиционный потенциал территорий | Комплексное благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в комфортном обустройстве для жителей, в том числе для маломобильных групп населения |
| 2. | Основное мероприятие ассигнования на поддержку Муниципальной программы и обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Дерев Эдуард Вячеславович - Глава администрации Адыге-Хабльского муниципального района | 2018 год | Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципальных образований | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых и общественных территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Мероприятие 1 ассигнования на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Дерев Эдуард Вячеславович - Глава администрации Адыге-Хабльского муниципального района | 2018 год | Доля площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| 4. | Мероприятие 2 ассигнования на поддержку по обустройству территорий общего пользования | Дерев Эдуард Вячеславович - Глава администрации Адыге-Хабльского муниципального района | 2018 год | Доля обустроенных наиболее посещаемых общественных территорий в общем количестве таких территорий, предусмотренных к обустройству в отчетном году | Обустройство наиболее посещаемых общественных или иных территорий |

8. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Оценки степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления, фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы по формуле:

, где

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Муниципальной программы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений.

Экономическая эффективность Муниципальной программы заключается в рациональном использовании ассигнований, поступивших в  бюджет Адыге-Хабльского муниципального района, в том числе в результате перераспределения расходов.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств ресурсного обеспечения Муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Муниципальной программы, по формуле:

, где

Уф - уровень освоения средств Муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных назначений по Муниципальной программе на отчетный год.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться по следующим показателям:

увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;

увеличение доли благоустроенных общественных территорий.

Заместитель Главы администрации

Адыге-Хабльского

муниципального района                                                                     М.Т-Б. Астежев